АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЕЛКА ОСКОБА

ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«»  2024  г.                                                                                  № -п

Об 	утверждении 	Программы энергосбережение и повышение энергетической эффективности Администрации муниципального образования «поселок Оскоба» Эвенкийского муниципального района Красноярского края на 2024-2026 годы

На основании части 1 статьи 25 Федерального закона от 23.11.2009 г. 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «поселок Оскоба» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

:ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу энергосбережения и повышение энергетической эффективности Администрации муниципального образования «поселок Оскоба» Эвенкийского муниципального района Красноярского края на  2024-2026 гг. согласно приложению.

2. Разместить настоящее Постановление на сайте муниципального образования «поселок Оскоба» в сети «Интернет»  (https://oskoba-r04.gosweb.gosuslugi.ru)

3. Контроль над исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

4. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования в периодическом печатном средстве массовой информации «Официальный вестник Эвенкийского муниципального района».

Глава поселка Оскоба                                                                        Е.В. Кутишенко

- Приложение

- к Постановлению

- Администрации поселка Оскоба

- от 2024 г. № -п

- Утверждена

- Постановлением

- Администрации поселка Оскоба

- от 2024 г. № -п

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Администрация муниципального образования муниципального образования «поселок Оскоба» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

пп Оскоба 2024 г.

Приложение № 1

к программе энергосбережения и

повышение энергетической эффективности

администрации муниципального образования

«поселок Оскоба» Эвенкийского муниципального

района Красноярского края

на 2024-2026 годы

# Паспорт

Программы энергосбережения и повышение энергетической эффективности администрации муниципального образования «поселок Оскоба» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

на 2024-2026 годы

| Полное наименование организации | Администрация муниципального образования «поселок Оскоба» Эвенкийского муниципального района Красноярского края |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" ( с последующими изменениями) - Постановлением Правительства РФ от 07.10.2019 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потреоляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловоЙ энергии, электрическои энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Сотрудники Администрация муниципального образования «поселок Оскоба» Эвенкийского муниципального района Красноярского края . Общее руководство программой осуществляет глава поселка |
| Почтовый адрес | 648490Ц п. Оскоба Эвенкийский район Красноярский край, ул. ентральная, д. 13-1, |
| Цели программы | - Внедрение организационных, правовых, экономических, научнотехнических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления энергетических ресурсов. - Сокращение потерь тепловой и электрической энергии, холодной воды. 3.Сокращение расходов на оплату потребляемых энергоресурсов. |
| Задачи программы | 1.Снижение удельных показателей потребления используемых энергетических ресурсов; 2.Сокращение потерь энергоресурсов; 3.Активная пропаганда энерго- и ресурсосбережения среди сотрудников и учеников. |
| Целевые показатели программы | 1. Доля объема ресурсов, расчеты за которые осуществляется с использованием приборов учета: - тепловой энергии; - электрической энергии; - холодной воды; - природного газа. 2. Удельный расход: -холодной воды на одного человека; -природного газа в расчете на 1 кв. м. общей площади; -электрической энергии в расчете на 1 кв. м. общей площади; -тепловой энергии в расчете на 1 кв.м. общей площади. |
| Сроки реализации программы | Сроки реализации программы: 2024г.-2026г. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы на весь период составляет ___,00 тыс. руб. |
| Планируемые результаты реализации программы | Энергетическая эффективность составит: - электрической энергии в размере не менее 0,69 тыс. кВт*ч; - холодной воды не менее 6,96 куб.м; -природного газа не менее 1266,5 куб.м. |

о обрПриложение № 2

к программе энергосбережения и

повышение энергетической эффективности

администрации муниципального образования

«поселок Оскоба» Эвенкийского муниципального

района Красноярского края

на 2024-2026 годы

# СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Целевые показатели отражающие долю используемых приборов учета |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Доля объема холодной воды расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Доля объема природного газа расчеты за который осуществляются с использование приборов учета, в общем объеме природного газа | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Целевые показатели, характеризующие удельный расход |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный расход электрической энергии на 1 кв.м общей площади | кВт.ч/кв.м. | 13,62 | 13,48 | 13,48 |
| 2.2 | Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м общей площади | Гкал/кв.м. | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2.3 | Удельный расход холодной воды на одного человека | куб.м./чел. | 12,44 | 12,44 | 12,31 |
| 2.4 | Удельный расход природного газа на 1 кв.м общей площади | куб.м./кв.м. | 4,97 | 4,73 | 4,73 |

оПриложение № 3

к программе энергосбережения и

повышение энергетической эффективности

администрации муниципального образования

«поселок Оскоба» Эвенкийского муниципального

района Красноярского края

на 2024-2026 годы

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование мероприятия программы |  |  | 2024 г. |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимост ном выражени и |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимо стном выраж ении |  |  | в натуральном выражении |  | в стоим остно м выраж ении |
|  |  | источ ник | объем, тыс. руб. | кол- во | ед. изм. | тыс. руб. | исто чник | объем, тыс. руб. | кол- во | ед. изм. | тыс. руб | источ ник | объем, тыс. руб. | кол- во | ед. изм. | тыс. руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам энергосбережения | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - |
| 1.2 | Повышение технических знаний в вопросах энергосбережения отдельных категорий сотрудников | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - |
| Итого по мероприятиям |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Технические и технологические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия программы |  |  | 2024 г. |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимост ном выражени и |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимо стном выраж ении |  |  | в натуральном выражении |  | в стоим остно м выраж ении |
|  |  | источ ник | объем, тыс. руб. | кол- во | ед. изм. | тыс. руб. | исто чник | объем, тыс. руб. | кол- во | ед. изм. | тыс. руб | источ ник | объем, тыс. руб. | кол- во | ед. изм. | тыс. руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.1. Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - |
| 2.1.2 | Очистка светильников от пыли и отложений. | МБ | 2,0 | 0,69 | тыс. кВт* ч | 6,21 | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - |
| 2.2. Холодная вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Своевременно устранение утечек и замена сантехнического оборудования | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - | МБ | 5,0 | 6,96 | м3 | 0,227 |
| 2.3. Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Замена котла | МБ | 60,00 | 270,33 | м3 | 1,64 | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - |
| Итого по мероприятиям |  |  | 62,00 |  |  | 7,85 |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  | 0,23 |
| Всего по мероприятиям |  |  | 62,00 |  |  | 7,85 |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  | 0,23 |

Приложение № 4

к программе энергосбережения и

повышение энергетической эффективности

администрации муниципального образования

«поселок Оскоба» Эвенкийского муниципального

района Красноярского края

на 2024-2026 годы

# ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2025  г.

КОДЫ

Дата

Наименование организации: Администрация муниципального образования «поселок Оскоба» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность) 	 	(расшифровка подписи) Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

(должность) 	 	(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)

(должность) 	 	(расшифровка подписи)

«____»  _____________20___г.

Приложение № 5

к программе энергосбережения и

повышение энергетической эффективности

администрации муниципального образования

«поселок Оскоба» Эвенкийского муниципального

района Красноярского края

на 2024-2026 годы

# ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2025 г. Дата

Наименование организации: Администрация муниципального образования «поселок Оскоба» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб |  |  |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. | план | факт | отклонение |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Итого по мероприятиям | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятиям | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность) 	 	(расшифровка подписи) Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

(должность) 	 	(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)

(должность) 	 	(расшифровка подписи)

«____»  _____________20___г.

## 1. Пояснительная записка

Администрация муниципального образования «поселок Оскоба» Эвенкийского муниципального района Красноярского края  является органом местного самоуправления.

На балансе Администрации муниципального образования «поселок Оскоба» Эвенкийского муниципального района Красноярского края находится 1 здание (Табл.1).

Таблица 1 – Сведения о зданиях на балансе  Администрации муниципального образования «поселок Оскоба» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

| № п/п | Наименование здания | Адрес | Площадь, кв.м.2 | Объем, куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Сведения об оснащенности приборами учета.

В здании установлены приборы учета энергетических ресурсов.

Сведения о потреблении энергетических ресурсов за 	2021-2023гг. представлены в таблице № 2.

Таблица 2 – Потребление энергетических ресурсов

| № п/п | Наименование энергоресурса | Единица измерения | Потребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Элекьрическая энергия | кВт*ч |  |  |  |
| 2 | Тепловая энергия | Гкал |  |  |  |
| 3 | Холожная вода | Куб.м. |  |  |  |
| 4 | Бензин | тыс.л |  |  |  |

2. Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации.

Мероприятия  по снижению потерь тепловой энергии:

1. Замена котельного оборудования.

Мероприятия по снижению потерь холодной воды:

1. Своевременное устранение утечек.

Мероприятия по снижению потребления электрической энергии:

  - Регулярная очистка окон и светильников от пыли и загрязнений.

  - Распределение нагрузки по фазам.

2. Сроки и этапы реализации программы.

План организационно-технических мероприятий по энергосбережению и экономии энергетических ресурсов реализуется в период с 2024 года по 2026 год.

Программа разделена на три этапа:

− 2024 год - выполнение первоочередных малозатратных, организационных и технических мероприятий;

− 2025 г.- 2026 г. – реализация проектов обеспечивающих получение экономического, экологического и социального эффектов;

− 2026 год - подведение итогов Программы.

В ходе реализации программы должны быть достигнуты следующие цели: − формирование энергосберегающего сознания у сотрудников учреждения; − снижение уровня потребления энергоресурсов.

3. Организация управления и механизм реализации программы.

Управление программой регламентируется приказом главы АМО Новосергиевский поссовет, в котором назначаются ответственные лица за выполнение Программы и ее мероприятий. Лицо ответственное за выполнение программы, проводит анализ выполнения мероприятий, подготавливает и согласовывает план мероприятий на очередной год.

Финансовое обеспечение реализации запланированных мероприятий осуществляется исходя из бюджетного финансирования. В данной Программе  дается стоимостная оценка запланированных мероприятий. Стоимость мероприятий может пересматриваться при внесении изменений и дополнений в перечень мероприятий.

С